# Cronograma de Trabajo y Metodología Scrum

## 1. Introducción

Con el propósito de organizar el desarrollo del proyecto CosmeticLAB, se adoptó la metodología ágil Scrum como marco de trabajo para la planificación, seguimiento y ejecución de las actividades. Esta metodología permite dividir el proyecto en iteraciones cortas denominadas Sprint, facilitando la asignación de responsabilidades, el control del progreso y la entrega gradual de resultados.

Aunque el equipo de desarrollo está conformado por un número reducido de integrantes, Scrum proporciona una estructura flexible que favorece la comunicación, la organización de tareas y la adaptación ante cambios o nuevos requerimientos durante el desarrollo del sistema.

# 2. Metodología Scrum Aplicada

Scrum es un marco de trabajo ágil basado en el desarrollo iterativo e incremental de software. Su objetivo es dividir el proyecto en pequeñas etapas de trabajo, permitiendo revisar continuamente el avance y entregar resultados funcionales al finalizar cada Sprint.

Para el desarrollo de CosmeticLAB se planificó un ciclo de trabajo compuesto por cuatro Sprint distribuidos durante seis semanas, abarcando las fases de análisis, diseño, desarrollo e integración del sistema.

Durante cada Sprint se definieron objetivos específicos, responsables y entregables, permitiendo mantener un flujo de trabajo organizado y una adecuada distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo.

# 3. Roles del Equipo Scrum

| Rol | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Propietaria de CosmeticLAB | Definir las necesidades del negocio, validar los requerimientos funcionales y aprobar el resultado final del sistema. |
| Scrum Master | Juan David Cuervo Rodríguez | Coordinar el desarrollo del proyecto, organizar las actividades, supervisar el cumplimiento de los Sprint y apoyar la resolución de impedimentos técnicos. |
| Developer | Juan David Cuervo Rodríguez | Desarrollo del backend, diseño de la base de datos, elaboración de la documentación técnica, arquitectura del sistema e integración general del proyecto. |
| Developer | Joshua Castañeda | Desarrollo del frontend, diseño de interfaces en Figma, implementación de la experiencia visual del usuario y apoyo en la integración y pruebas del sistema. |

# 4. Eventos Scrum

Para mantener la organización del proyecto se establecieron las siguientes ceremonias basadas en Scrum:

### Sprint Planning

Al inicio de cada Sprint se definieron las actividades a desarrollar, los objetivos del ciclo de trabajo y la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo.

### Daily Scrum

Se realizaron reuniones breves de seguimiento para revisar el avance del proyecto, identificar dificultades y coordinar las actividades pendientes.

### Sprint Review

Al finalizar cada Sprint se verificó el cumplimiento de los objetivos establecidos y se validaron los entregables obtenidos durante la iteración.

### Sprint Retrospective

Después de cada Sprint se analizaron los aspectos positivos del proceso de desarrollo, las dificultades encontradas y las posibles mejoras para las siguientes etapas del proyecto.

# 5. Product Backlog

El Product Backlog reúne las funcionalidades principales que debe implementar el sistema, organizadas según su prioridad.

| Prioridad | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| Alta | Como visitante deseo visualizar el catálogo de productos para conocer la oferta disponible. |
| Alta | Como visitante deseo consultar la información detallada de cada producto. |
| Alta | Como visitante deseo filtrar productos por categorías. |
| Alta | Como administrador deseo iniciar sesión de forma segura para acceder al panel administrativo. |
| Alta | Como administrador deseo registrar nuevos productos en el catálogo. |
| Alta | Como administrador deseo modificar la información de los productos existentes. |
| Media | Como administrador deseo eliminar productos del catálogo cuando sea necesario. |
| Media | Como visitante deseo comunicarme mediante el formulario de contacto y acceder a los canales oficiales de atención. |
| Baja | Como visitante deseo consultar la información institucional de la empresa. |

# 6. Planificación de Sprint

## Sprint 1 – Planeación y Análisis (Semana 1)

Objetivo

Definir el alcance del proyecto y establecer la documentación inicial necesaria para el desarrollo.

Actividades

- Levantamiento de requerimientos.

- Definición de objetivos.

- Elaboración del documento SRS IEEE 830.

- Definición del alcance del sistema.

- Organización inicial del proyecto.

Responsables

- Juan David Cuervo Rodríguez

- Joshua Castañeda (apoyo en validación de requerimientos).

Entregable

Documentación inicial del proyecto aprobada.

## Sprint 2 – Diseño del Sistema (Semanas 2 y 3)

Objetivo

Diseñar la estructura técnica y visual del sistema.

Actividades

- Diseño de la base de datos.

- Elaboración del modelo entidad-relación.

- Diagrama de clases.

- Diagrama de arquitectura.

- Diccionario de datos.

- Diseño de interfaces en Figma.

- Definición de la navegación del sistema.

Responsables

Juan David Cuervo Rodríguez

- Arquitectura.

- Diagramas UML.

- Base de datos.

- Documentación técnica.

Joshua Castañeda

- Diseño de interfaces.

- Prototipos en Figma.

- Experiencia de usuario.

Entregable

Diseño completo del sistema validado.

## Sprint 3 – Desarrollo e Integración (Semanas 4 y 5)

Objetivo

Implementar las funcionalidades principales del sistema.

Actividades

- Desarrollo del backend en PHP.

- Desarrollo del frontend.

- Implementación del CRUD.

- Implementación del panel administrativo.

- Integración con MySQL.

- Desarrollo del catálogo dinámico.

Responsables

Juan David Cuervo Rodríguez

- Backend.

- Base de datos.

- Integración del sistema.

Joshua Castañeda

- Frontend.

- HTML5.

- CSS3.

- Bootstrap.

- JavaScript.

- Integración visual.

Entregable

Sistema funcional con los módulos principales implementados.

## Sprint 4 – Pruebas y Entrega (Semana 6)

Objetivo

Validar el correcto funcionamiento del sistema y preparar la entrega final.

Actividades

- Integración final.

- Corrección de errores.

- Optimización del sistema.

- Validación funcional.

- Documentación final.

- Preparación para la sustentación.

Responsables

- Juan David Cuervo Rodríguez.

- Joshua Castañeda.

Entregable

Proyecto completamente funcional, documentado y listo para su entrega.

# 7. Cronograma General del Proyecto

| Sprint | Duración | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Planeación, levantamiento de requisitos y documentación inicial. |
| Sprint 2 | Semanas 2 y 3 | Diseño de arquitectura, base de datos, diagramas e interfaces. |
| Sprint 3 | Semanas 4 y 5 | Desarrollo del frontend, backend e integración del sistema. |
| Sprint 4 | Semana 6 | Pruebas, optimización, documentación y entrega final. |

# 8. Herramientas Utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se emplearon las siguientes herramientas tecnológicas:

- Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

- Git y GitHub para el control de versiones.

- XAMPP como servidor local.

- Apache como servidor web.

- PHP como lenguaje backend.

- HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript para el desarrollo del frontend.

- MySQL y phpMyAdmin para la gestión de la base de datos.

- Figma para el diseño de interfaces de usuario.

- Lucidchart para la elaboración de diagramas técnicos.

# 9. Conclusión

La aplicación de la metodología Scrum permitió estructurar el desarrollo del proyecto CosmeticLAB mediante una planificación organizada y una distribución clara de responsabilidades. La división del trabajo en Sprint facilitó el seguimiento del avance, la priorización de actividades y la integración progresiva de los diferentes componentes del sistema.

Este enfoque contribuye a mejorar la organización del equipo de desarrollo, optimizar el tiempo disponible y garantizar que los entregables del proyecto mantengan coherencia técnica y documental, favoreciendo futuras ampliaciones y el mantenimiento del software.